ПРОЕКТ

Муниципальное образование

сельское поселение Лемпино

Нефтеюганский район

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______								          	                              № ____

с. Лемпино

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы сельского поселения Лемпино

на период 2017-2019 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 №145-ФЗ (в редакции от 07.05.2013 №104-ФЗ), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 24.06.2013 №321-рп «О перечне государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года №247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Лемпино от 31.10.2016 № 127 «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Лемпино»                     п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы сельского поселения Лемпино на период 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению.

- Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Лемпино:

- от   28.11.2013 № 91  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Лемпино на период 2014-2020 годы»;

- от 18.02.2014 №14 «О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Лемпино от 28.11.2013 №91 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Лемпино на период 2014-2020 годы»;

- от 16.02.2015 №10 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Лемпино от 28.11.2013 №91 «Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы сельского поселения Лемпино  на период 2014-2020 годы» (в ред. постановления от 18.02.2014 №14)».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальном средстве массовой информации - бюллетене «Лемпинский вестник».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) с 01.01.2017.

- Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста администрации  А.А. Евскую.

Глава сельского поселения				                   Н.Н. Фоменкина

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Лемпино

## ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения Лемпино

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы сельского поселения Лемпино на период 2017-2019 годы». |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)* |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Администрации сельского поселения Лемпино» |
| Соисполнители муниципальной программы | - Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района; - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения сельского поселения Лемпино |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом; Организация модернизации транспортной системы поселения путем строительства и повышения технического уровня автомобильных дорог; Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог общего пользования, являющихся подъездами к сельским населенным пунктам. |
| Подпрограммы | - |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием с 3,1 км до 5,9 км (на 2,8 км) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 -2019 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет –5009,6 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 1689,6 тыс. рублей: - бюджет автономного округа – 547,8 тыс. рублей; - местный бюджет– 1141,8 тыс. рублей. в 2018 году – 1661,6 тыс. рублей: - бюджет автономного округа – 476,5 тыс. рублей; - местный бюджет– 1185,1 тыс. рублей. в 2019 году – 1658,4 тыс. рублей: - бюджет автономного округа – 435,5 тыс. рублей; - местный бюджет– 1222,9 тыс. рублей. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития муниципального образования

сельского поселения Лемпино

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  на 1 января 2017 года составляет 5,9 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 3,1 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,4 км, с щебеночным покрытием – 0,9 км, грунтовые дороги – 0,5 км.

По состоянию на 1 января 2017 года 100 % автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, эксплуатируются более 20 лет. При нормативных межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 6 лет на ремонт сложилась ситуация, когда автомобильные дороги общего пользования, предназначенные для решения местных вопросов, имеют недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики.

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика в ХМАО-Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт.

Отмеченное делает актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, предназначенных для решения  местных вопросов  общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.

## Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью Программы является - развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения сельского поселения Лемпино.

Для достижения цели настоящей Программы предлагается решить следующие задачи:

- обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом;

- организация модернизации транспортной системы поселения путем строительства и повышения технического уровня автомобильных дорог;

- обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог общего пользования, являющихся подъездами к сельским населенным пунктам.

Целевые показатели муниципальной программы:

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к 2019 году до 100%;

- отсутствие обращений граждан на низкое качество содержания автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Лемпино.

## Раздел 3. Характеристика программных мероприятий

Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством 
реализации следующих мероприятий: ремонт, содержание и капитальный ремонт автодорог общего пользования.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог и мостов предусматривают:

- регулярное диагностическое обследование автомобильных дорог;

- ремонт земляного полотна;

- ремонт дорожной одежды;

- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог.

Мероприятия по капитальному ремонту дорог и мостов предусматривают:

- проектно-изыскательские работы;

- экспертизу проектно-сметной документации;

- капитальный ремонт, включающий такие работы как усиление существующей дорожной одежды, укрепление обочин, устройство водопропускных труб, земляные работы, работы по обустройству дороги.

Мероприятия по очистке пешеходных дорожек и лестничного маршей от мусора и снежного покрова по ул. Дорожная,  ул. Проулок предусматривают:

- очистку проезжей части дорог;

- очистку обочин;

- скашивание травы на обочинах;

- очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, отверстий труб;

- замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог 
и искусственных сооружений.

## Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Лемпино и отдел по транспорту и дорогам администрации Нефтеюганского района.

Основной исполнитель муниципальной программы:

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение 
ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- размещает изменения в муниципальную программу на официальном сайте администрации сельского поселения Лемпино;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

- разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

- рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

- осуществляет подготовку отчета и представляет его в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Нефтеюганского района в установленные сроки;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются МКУ «УКСиЖКК» администрации Нефтеюганского района

Соисполнители муниципальной программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- представляют ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной целевой программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1. | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользовании с твердым покрытием с 3,1 км до 5,9 км (на 2,8 км), км | 3,1 | 3,41 | 3,97 | 5,9 | 5,9 |
| 1. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к 2019 году до 100% | 52,5 | 57,8 | 67,3 | 100 | 100 |
| 3. | Отсутствие обращений граждан на низкое качество содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица  2

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ликвидация неровностей путем укладки асфальтобетонного покрытия ул. Южная, ул. Дорожная, ул. Советская |  | всего | 1539,6 | 1539,6 | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 547,8 | 547,8 | - | - |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 991,8 | 991,8 | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - |
| 2 | Ликвидация неровностей путем укладки асфальтобетонного покрытия ул. Советская, ул. Северная, ул. Береговая |  | всего | 1511,6 | - | 1511,6 | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 476,5 |  | 476,5 |  |
|  |  |  | бюджет района | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 1035,1 |  | 1035,1 |  |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - |
| 3 | Восстановление профиля щебеночных, гравийных дорог с добавлением щебеночных материалов, устройство асфальтобетонного покрытия улица Лесная, улица Мира |  | всего | 1508,4 | - | - | 1508,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | 435,5 |
|  |  |  | бюджет района | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 1072,9 | - | - | 1072,9 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - |
|  | Очистка пешеходных дорожек и лестничного маршей от мусора и снежного покрова по ул. Дорожная, ул. Проулок |  | всего | 450 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 450 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - |
|  | Итого по программе |  | всего | 5009,6 | 1689,6 | 1661,6 | 1658,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1459,8 | 547,8 | 476,5 | 435,5 |
|  |  |  | бюджет района | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 3549,8 | 1141,8 | 1185,1 | 1222,9 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - |